池州杰达石台客运分公司招标文件

招标单位：（盖章）

工程名称：石台新车站小型制作安装工程

发出时间： 2016年10月26日

招标文件

我公司石台客运分公司小型制作安装工程依法进行招标，该工程前期准备工作基本就绪，具备发标条件，依据有关法律、法规规定，本次发包采用邀请招标方式择优选定中标单位。

第一条：工程概况

1、工程名称：石台新车站小型制作安装工程

2、建设地点：石台汽车新站

第二条：招标工程范围

自行车停车棚、栏杆、修理地槽等。

第三条：招标要求

1、对投标企业要求：投标企业必须具有独立法人资格，三级（含三级）以上房屋建筑工程施工总承包资质。

2、工期要求：20日

3、质量要求：本工程质量按国家建筑工程质量检验评定标准验收，必须达到合格等级。

4、在施工过程中，外部的施工环境由施工单位全权负责，发包方不承担任何责任和费用。

5、投标企业在领取招标文件时需交纳1000元投标保证金，投标保证金不计息，未中标企业在投标结束后的7个工作日内退还，中标企业在签订施工合同时冲抵合同保证金。合同保证金1000元。

第四条：投标报价依据和决算依据

1、采用定额：《安徽省建设工程工程量清单计价规范》DBJ34/T-206-2005；《安徽省建筑工程消耗量定额》；《安徽省装饰工程消耗量定额》；《安徽省安装工程消耗量定额》；《安徽省建设工程清单计价施工施工机械台班定额》；《安徽省建设工程计价费用定额》。

2、材料价格：由施工单位自行采购的材料，执行池州市定额编制的《造价信息》2016年施工期间材料价格，《造价信息》缺项材料价格由施工单位和建设单位现场决定。

3、工程决算：按实决算。总造价按中标比例下浮。

4、工程审计：由甲方委托中介机构对工程进行专项审计。中标人提供的竣工决算经审计部门审核，核减数超过送审数10%的其审计费用由中标人全额承担；未超过10%的，其审计费由发包方承担。

5、工程款支付：工程完工并经竣工验收合格后，支付中标合同价的60%，工程决算审计后付至审计价的90%，余款10%作为质量保证金在保修期满后一次性无息付清。

第五条：投标须知

1、本工程评标办法采用投标报价下浮比率法

2、招标文件是投标报价的主要依据，各投标单位要认真研究招标文件，按要求认真报价。

3、投标书要求字迹清楚、工整。

4、投标单位法定代表人或委托代理人应参加开标会。

5、投标文件出现下列情况时，将作为无效投标书不予评标。

⑴投标文件未按规定标志、密封盖章。

⑵投标文件字迹潦草、模糊、无法辩认。

⑶投标单位与通过资格预审的单位名称上和法定代表人到位上发生实质性突变。

⑷投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准。

⑸互相抄取标书的和有关串标行为的，投标保证金不予退还。

⑹逾期送达的投标文件

（7）投标单位开标时不能出示企业营业执照原件，资质证书原件，项目经理资质原件。（复印件加盖公章视同原件）。

6、投标过程发生的一切费用均由投标单位自付。

7、投标人要求澄清的问题必须书面递交到池州杰达石台客运分公司，受理截止时间为2016年10月28日下午17时以前，招标文件的书面答疑材料和澄清问题的回复材料均作为招标文件的补充部分，均以书面形式给投标单位，任何口头答复均无效。

8、与中标单位签订合同文件执行建设部、国家工商行政管理局制定的GF-1999-0201合同文本有关内容，具体条款另行约定。

第六条：日程安排及地点

1、投标企业将标书盖章密封后，于2016年11月2日下午14时30分前送交池州杰达石台客运分公司。

2、开标时间：2016年11月2日14时30分在池州杰达石台客运分公司五楼会议室。

附件1：

工 程 施 工 投 标 文 件

工程名称：石台新车站小型制作安装工程

投标人：                                      （公章）

法人代表：             （签章）电话：

受权代表：             （签章）电话：

年     月     日

（此页为投标文件封面）

附件2：

投  标  函

工程名称：石台新车站小型制作安装工程

一、投标人已详细阅读上述工程之招标文件，愿意以总价     下浮    %，按照招标文件及施工合同、设计文件、技术规范承接上述工程的施工任务。

二、投标人愿意在      天之内按照招标文件及施工合同、设计文件、工程量清单、技术规范、验收标准完成上述工程的施工任务并向招标人移交整人工程，质量达到              标准。

三、投标人愿意在规定的投标有效期限之内接受招标文件的约束并履行投标文件的承诺。

投标人（公章）：

法人代表（签名）：

附件3：

投标承诺书

工程名称：石台新车站小型制作安装工程

承诺单位已详细阅读上述工程之招标文件，现自愿就参加上述工程投标有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、遵守中华人民共和国、安徽省、池州市有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。

2、同意2016年  月  日开标，服从招标有关议程事项安排，服从招标有关会议现场纪律。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。

3、接受招标文件全部条款及内容。

4、保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金，若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标保证金。

5、保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。

6、保证无论中标与否，均不向招标人查询追问原因。

7、保证按照招标文件及中标通知书规定商签施工合同及提交履约保证。如有违反，同意接受招标人违约处罚并被没收投标保证金。

8、保证按照施工合同约定完成施工合同范围之内的全部内容，履行保修责任。如有违反，同意接受建设单位违约处罚并被没收履约保证金。

9、保证中标之后不转包及使用挂靠施工队伍，保证投标项目经理与施工项目经理为同一人，否则我单位无条件按投标须知接受索赔，若有分包将自得建设单位同意。

10、保证中标之后密切配合建设单位及监理单位开展工作，服从建设单位驻现场代表及现场监理人员的管理。

11、保证按照招标文件及施工合同约定原则处理造价调整事宜，不会发生签署施工合同之后恶意提高造价的行为。

投标人（公章）：

法人代表（签名）：

年   月   日

附件4

授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权        （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本次的投标活动。代理人在招标及合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务。我均予以承认。

代理人无转让委托权。特此委托。

代理人：

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：   年    月    日

池州杰达石台分公司招标投标评比办法

一、总则

根据《中华人民共和国招标投标法》、《安徽省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等有关法律、法规的规定，结合本工程实际情况，特制定本评标办法。

二、评标、定标原则

1、本工程招标、投标、评标遵循公开、公正、公平的原则。

2、开标、评标活动按照招标文件规定的时间在2016年11月 2日，由招标人主持，评标委员会成员参加，相关监管部门到场监管。投标人法定代表人或其委托代理人必须参加。

3、评标委员会由招标人评委和专家评委共同组成，其中招标人评委由集团党群工作部、审计室、财务部、基建后勤部及池州杰达石台客运分公司。

4、本工程采用合理低价中标法。

三、评标标准及评标办法

A、预算价为：暂定7万元。

B、以合理低价作为评分依据，投标人的投标报价下浮比率在3%～5%范围内均为有效标，否则视为无效标。

C、开标前当众确定评标参数X。现场从下表中随机抽取3个球号（每个球号均从13个球号中抽取，有可能重复），每个球号具体对应的参数如下表：

| 球号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 5 |

D、将抽出的三个系数进行算术平均，得出的系数（四舍五入保留2位小数，例如XX.XX%）即为评标参数X；

E、（1—x%）乘以公布的预算价得出评标基准值（四舍五入保留整数，单位为元）。

F、评标基准值确定后，当众开启商务标，并将各投标人的投标报价公布于众，投标人的投标报价最接近评标基准值的（不论正负）为第一中标候选人，依次类推，选择三家中标候选人。

G、若两家及以上投标人的投标报价并列且最接近评标基准值时按下列方式确定排序：

（1）若投标报价完全相同时采用现场抽签方式决定，先抽取抽签顺序，然后按确定的顺序进行抽签；

（2）若投标报价不同，则报价低的优先。

H、合同价的确定：如果中标人报价与评标基准值相比低者的作为合同价。